财政预算项目绩效目标评审专家组综合评价意见表

（ 2019预算年度）

| 评价项目： |  | 信息化建设及维护专项经费 |  |  |  | 项目单位： |  | 鹤山市科工商务局 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报金额： |  | 230.76万元 | 建议金额： |  | 82万元 |  | 评价指标得分（平均）： |  | 83 |
| 评价方式 | ■材料评审；□联席会修正；□实地走访二审；□现场答辩二审；□意见反馈修正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价内容 | 评价说明 |  |  | 专家组综合评价意见 |  |  |  |  |  |
| 立 项 建 议 | 申报项目总体定性评价，审核项目立项依据、项目不可替代性，或是否同意立项的具体原因，建议项目是否立项等。评价指标平均得分≦60分，项目不予立项。 |  |  | 该项目是项目单位申请的信息化建设及维护专项。项目根据《领导批示件：2004关于申请我市政府网站集约化项目工作经费的请示》、《关于进一步落实网络安全保护工作的通知》（江公通〔2018〕40号）、《关于征求<江门市实施“政务上云”工作方案>（第二次征求意见稿）意见的函》等文件及延续项目等合同、文件申请立项，立项依据充分和具有不可替代性。 该项目的实施有利于完善与提升目前正在运行的政务服务平台的功能与性能。 经评审，专家组同意该项目立项。 |  |  |  |  |  |
| 核 定 绩 效 目 标 | 核定项目总体绩效目标和具体绩效指标。绩效指标应包括产出、效益等指标。专家组可与预算单位商定绩效目标、绩效指标，或提出不予立项的建议。 |  |  | 核定项目绩效目标为： 1.总体绩效目标：推进“数字政府”建设，保障鹤山市政务中心机房信息安全及运行正常，保障市各级部门正常使用政务应用系统。 2.具体绩效指标： （1）鹤山市政府网站首页连通率≥95%； （2）政务一体化平台、OA系统、OA系统手机版、政务绩效考核系统、个人交流平台等应用系统的年正常运行时间率≥99%； （3）鹤山市工作部门、群众接电子政务程度≥90%； （4）工作部门社会办事效率提高10%以上； （5）鹤山市工作部门、群众满意度度≥95%。 |  |  |  |  |  |
| 专 家 综 合 意 见 | 审核项目申报预算金额是否与绩效目标、绩效指标相关，指出存在的问题、改进意见和建议；提出项目预算的建议金额，供财政部门安排预算参考。 |  |  | 该项目单位申报的工作计划及预算金额与绩效目标、绩效指标基本相关。本项目包含8个子项目，具体子项的概算为： 1.鹤山市政府网站集约化运营维护服务子项目40万元，该项目为持续性项目，2018年具体支出为40万元，建议2019年参照上述年度进行预算安排； 2.鹤山市政府网站日常监测和考评服务子项目15万元，其中日常监测服务项目属于持续性项目，2018年具体支出为4万元，其它项目为已经完成的一次性建设项目，建议参照上年度进行预算安排； 3.政务公开平台集约化升级子项目45万元、政务中心机房信息系统安全等级保护整改服务第一期子项目60万元、政务中心机房运维服务子项目40万元均为一次性投入项目，2018年度已签订合同，无需安排2019年度预算； 4.鹤山市政务应用系统年度维护服务子项目中部分内容为持续性项目，2018年具体支出为10万元，建议2019年参照上述年度进行预算安排； 5.鹤山市府大院计算机及网络维护子项目为持续性项目，2018年具体支出为5.76万元，考虑到设备运行越长故障率越高的情况，建议2019年参照上述年度适当提高20%进行预算安排； 6.鹤山市政务中心机房电费为持续性项目，2018年实际支出为16.19万元，考虑到突发情况等因素，建议2019年按照申请的20万经费进行预算安排。 根据往年同类项目支出情况及周边县市同类项目建设情况，该项目支出的概算及依据较为合理。依据鹤山市财力，专家建议2019年预算年度资金额度为82万元。 综上，专家组建议该项目安排预算资金82万元。 |  |  |  |  |  |

专家组组长签章：陈平仲                          日期：2018-12-25